Acta de Constitución del Proyecto

Información del proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Servihos |
| Fecha de preparación | 07/04/2025 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal |  |
| Jefe de proyecto | Benjamín Espina |

Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un Sistema de Registro y Monitoreo de Servicios para una Hospedería, que permita gestionar la información de los usuarios que reciben apoyo en el recinto, y registrar de forma digital y detallada el uso de los distintos servicios prestados, tales como alimentación, higiene, pernoctación y asistencia ambulatoria. A través de este sistema, se busca reemplazar los actuales registros en papel por una plataforma que facilite el ingreso, monitoreo y consulta del historial de cada usuario, permitiendo a la hospedería tomar decisiones más informadas y brindar una atención más eficiente. A modo de justificación, con este proyecto se busca obtener: - Digitalización de los procesos internos, eliminando el uso de fichas en papel y asegurando un respaldo seguro, actualizado y accesible de la información. - Monitoreo periódico y preciso, permitiendo saber con claridad cuántas veces y qué servicios ha utilizado cada usuario dentro de la hospedería. - Mejor gestión de usuarios, mediante la incorporación de herramientas como la carga masiva de datos (CSV), edición de registros y control de acceso mediante credenciales. - Apoyo a la trazabilidad y seguimiento del acompañamiento, proporcionando un historial completo que ayude a evaluar el impacto del apoyo entregado a cada persona. - Facilidad de uso para el personal encargado, gracias a una interfaz amigable que no requiera conocimientos técnicos avanzados.

Descripción del proyecto y entregables

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un sistema de registro (gestión de usuarios, gestión de uso de servicios, poblar la bd con usuarios ya inscritos “csv”) del uso de los distintos servicios que se prestan en la hospedería para los usuarios que recibirán, reciben o hayan recibido apoyo dentro de esta. Entregables - Documentación (Carta Gantt, Acta de constitución, Alcance, Dirección y manual de uso) - Prototipo(Mockup) - Producto (App web) - Reporte de monitoreo/control (estado de avance del proyecto) - Reporte de aceptación(calidad)

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Aplicación Web | Calificación de calidad del contenido, Satisfacción del usuario |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Plazo | 2 meses |
| Costo |  |
| Presupuesto máximo |  |
| Calidad |  |
| Compatibilidad entre iOS y Android | Característica ISO 25010 Interoperabilidad |
| Evitar errores en la página | Característica de la ISO 25010 Responsabilidad |
| Fácil uso para el usuario | Característica de la ISO 25010 Operabilidad |
| Correcto funcionamiento de la aplicación (enlaces) | Característica de la ISO 25010 Corrección Funcional |
| App Web responsiva | Característica de la ISO 25010 Interoperabilidad |
| Fácil de mantener la app | Característica de la ISO 25010 Modularidad |
| Estética de la app web a gusto del usuario | Característica de la ISO 25010 Estética de la interfaz de usuario |
| Otros |  |

Riesgos iniciales de alto nivel

- Limitaciones técnicas en el entorno de implementación. - Pérdida o corrupción de datos durante la migración (CSV). - Privacidad y seguridad de los datos. - Problemas de compatibilidad o fallos al momento de la puesta en producción. - Subestimación del tiempo y esfuerzo del proyecto. - Dependencia de un solo desarrollador o recurso clave.

Premisas y restricciones

Premisas: - El archivo CSV con usuarios ya inscritos tendrá un formato estándar previamente definido. - La información de los servicios y usuarios estará disponible para ser ingresada manualmente en el sistema. - La estructura de servicios (alimentación, higiene, pernoctación, etc.) se mantendrá estable durante el desarrollo. - Tecnología accesible Restricciones: - El proyecto debe estar finalizado en un plazo máximo de 2 meses. - No se desarrollarán versiones móviles nativas. - Recursos humanos limitados - Seguridad y privacidad

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1: Definición del proyecto - Se define el alcance del proyecto - Se definen los requerimientos | 07/04/2025 |
| Fase 2: Desarrollo del proyecto Creación de base de datos - Diseño de la arquitectura del sistema - Desarrollo de funcionalidades - Implementación de características secundarias - Integración de componentes - Desarrollo de interfaz de usuario - Prueba y revisión de errores - Ajuste de errores - Preparación de la documentación y guia de usuario | 16/06/2025 |
| Fase 3: Presentación del Proyecto - Retroalimentación del desarrollo - Preparación de la presentación - revisión y ajustes de la presentación - Presentación del proyecto | 09/07/2025 |

Presupuesto inicial asignado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Espina | Encargado de proyecto | DuocUC |
| Bruno Benavente | Encargado de proyecto | DuocUC |
| Juan Pablo Mellado | Profesor a cargo de Capstone | DuocUC |
| Mabel Herrera | Profesor a cargo de Capstone | DuocUC |

Equipo de Desarrollo

Jefe de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Espina | Jefe de proyecto | Equipo de Desarrollo |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Bruno Benavente | Equipo de Desarrollo / QA / programador front/back -end |
| Benjamin Espina | Jefe de proyecto / QA /Equipo de Desarrollo / programador front/back -end |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |