Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances realizados hasta el momento en el proyecto API son: - La creación de la base de datos - Diseño de la arquitectura del sistema - Control de acceso mediante credenciales seguras - Crear y eliminar usuarios encargados - Importación de usuarios de hospederías ya inscritos mediante archivo CSV |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una herramienta tecnológica que permita la gestión de una hospedería. Objetivos específicos: Se espera que tras un periodo de 1 mes, el 100% de usuario encargado queden registrados en la plataforma. - Se espera que a los 2 meses el 80% de los usuarios de hospedería estén registrados en el sistema. - Se espera que a los 2 meses al menos el 60% de los servicios utilizados queden registrados en el sistema. - Se espera que, en un plazo de 3 meses, el 100% de los usuarios actuales de hospedería queden registrados en la plataforma. - Se espera que a los 6 meses se hayan digitalizado todos los reportes. |
| Metodología | Tradicional cascada |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentaremos en el informe están en un documento que se llama “Imágenes del sistema ServiHos” en la carpeta de evidencias grupales. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Carta Gantt | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 1 día | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Acta de Constitución | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Acta de Kick-Off | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición de alcance | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 3 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Gestión de proyectos informáticos, diseño y gestión de requisitos | Plantilla de Requerimientos | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Plan de Dirección | Computador de escritorio o laptops, internet y electricidad | 1 día | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Programación de base de datos | Creación de la base de datos | Computador de escritorio o laptops, internet, electricidad y dbdiagram | 7 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente | Al no ser un punto fuerte en el equipo se tuvo que buscar información sobre algunas de las tablas y en conjunto de ayuda de los profesores | Listo |  |
| Programación de algoritmos, programación web, resolución de problemas, arquitectura de software, programación de base de datos | Diseño de la arquitectura del sistema | Computador de escritorio o laptops, internet, electricidad y StarUML | 7 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | Listo |  |
| Programación de algoritmos, programación web, resolución de problemas | Desarrollo de funcionalidades principales | Computador, internet, electricidad, TI | 23 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente | Por motivos que se mencionan más adelante hubo un atraso de algunas de las funcionalidades principales | En curso |  |
| Programación de algoritmos, programación web, resolución de problemas | Implementación de características secundarias | Computador, internet, electricidad, TI | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Programación de algoritmos, programación web, integración de plataformas, resolución de problemas | Integración de componentes | Computador, internet, electricidad, TI | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Diseño UX, programación web, resolución de problemas | Desarrollo de interfaz de usuario | Computador, internet, electricidad, TI | 3 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Técnicas de calidad de software | Prueba y revisión de errores | Computador, internet, electricidad, TI | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Técnicas de calidad de software, Programación de algoritmos, programación web, resolución de problemas | Ajuste de errores | Computador, internet, electricidad, TI | 2 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Preparación de la documentación y guia de usuario | Computador, internet, electricidad, Jefe de proyecto | 1 día | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Organización, comunicación, diseño | Preparación de presentación | Computador, internet, electricidad, TI | 5 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Resolución de problemas, comunicación, diseño | Revisión y ajustes de presentación | Computador, internet, electricidad, TI | 9 días | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |
| Comunicación | Presentación de Proyecto | Computador, internet, electricidad, TI | 1 día | Benjamin Espuna y Bruno Benavente |  | No iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han dificultado el desarrollo del plan de trabajo han sido los cortes de luz que dificultan un avance óptimo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizó un cambio en la carta gantt de intercambiar el ingreso y salida de hospedería por búsqueda de usuarios por motivos de que al realizar ese cambio y corroborar de que la búsqueda funciona al tener los usuarios registrados de la hospedería como del csv.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay tareas retrasadas de acuerdo a la carta gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.