| Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * ID. Proyecto: | 01 | * Fecha: | 02/04/2025 |
| * Nombre del Proyecto: | ServiHOS |  |  |
| * Director de Proyecto: | Benjamin Espina |  |  |
| * Preparado por: | Benjamin Espina |  |  |

Descripción del Proyecto

* Objetivos estratégicos

Desarrollar una aplicación web que permita al usuario encargado poder registrar y visualizar el historial de los usuarios de hospedería. Esta idea nació debido a que las hospederías actualmente no tienen un sistema de registro o seguimiento de los usuarios y muchas veces esto no les permitió poder tener un informe detallado de los servicios utilizados. Dentro de las funciones importantes del proyecto está el desarrollar un historial de servicios utilizados para poder realizar la toma de decisiones en base dicha información y mejorar el monitoreo de las hospederías.

* Objetivos y alcance del Proyecto

Una aplicación web que ayude al usuario encargado a registrar a nuevos usuarios de hospedería, los servicios utilizados, manteniendo un historial de servicios utilizados históricamente, el objetivo de esta aplicación es poder realizar informes en base a la información recolectada en un periodo en específico para la mejora de la hospedería con el tiempo.

| Alcance del Proyecto |  |
| --- | --- |
| * Entregables |  |
| 1 | Documentación (Acta de constitución, alcance, cronograma, listado de requerimientos, aplicación web con su respectivo manual de usuario) |
| 2 | Producto (Web) |
| 3 | Reporte de monitoreo/control (estado de avance del proyecto) |
| 4 | Reporte de aceptación (calidad) |
| * HITOS |  |
| - Inicio del desarrollo del proyecto 08/04/2025 - Diseño de la arquitectura del sistema 21/04/2025 - Desarrollo de funcionalidades principales 30/04/2025 - Implementación de características secundarias 02/06/2025 - Integración de componentes 04/06/2025 - Desarrollo de interfaz de usuario 06/06/2025 - Prueba y revisión de errores 11/06/2025 - Ajuste de errores 13/06/2025 - Preparación de la documentación y guia de usuario 17/06/2025 - Finalización del Proyecto. 09/07/2025 |  |
| * Qué no incluirá este proyecto |  |
| - Características excesivas y complejas como la comunicación entre hospederías debido a que esto llevaría a la generación de un proyecto. - Contenido no verificado. - Análisis presupuestario - Ventas |  |
| * Restricciones |  |
| - Una fecha de término inamovible de 18 semanas - Limitaciones geográficas, ya que se centra momentáneamente principalmente en Concepción y sus comunas cercanas. |  |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Jefe de Proyecto | Benjamín Espina | x | 31/03/2025 |
| Patrocinador | Juan Pablo Mellallo | x | 31/03/2025 |
| Cliente | Wacoldo Zuñiga | x | 31/03/2025 |